《安装工程定额与预算》(课程代码08986)

第一大题：判断题

1、

国家正在大力推广定额计价规范，因为它更适合我国国情。（  ）

[image: image1.wmf]A.正确

[image: image2.wmf]B.错误

2、

YJV-2*16指的是YJV型号的铜母线。（  ）

[image: image3.wmf]A.正确

[image: image4.wmf]B.错误

3、

DN32的PVC管外径为32mm。（  ）

[image: image5.wmf]A.正确

[image: image6.wmf]B.错误

4、

某企业为了降低施工成本，采用劳务招标的形式确定劳务单价。（  ）

[image: image7.wmf]A.正确

[image: image8.wmf]B.错误

5、

定额基价要根据工程类别求得。（   ）

[image: image9.wmf]A.正确

[image: image10.wmf]B.错误

6、

如工程规模较小，则安全文明施工费可不予计取。（  ）

[image: image11.wmf]A.正确

[image: image12.wmf]B.错误

7、

结算中主材消耗量一般大于图纸预算工程量，是因为套项误差。（  ）

[image: image13.wmf]A.正确

[image: image14.wmf]B.错误

8、

控制价是对工程最为精准的计价。（   ）

[image: image15.wmf]A.正确

[image: image16.wmf]B.错误

9、

已完工程保护费是措施费中一项。（   ）

[image: image17.wmf]A.正确

[image: image18.wmf]B.错误

10、

工程类别对应的基准费率体现了施工单位的管理水平。（  ）

[image: image19.wmf]A.正确

[image: image20.wmf]B.错误

11、

脚手架费用属于施工措施费。（   ）

[image: image21.wmf]A.正确

[image: image22.wmf]B.错误

12、

同一套施工图纸，不同人员编出的预算价值应相同的。（   ）

[image: image23.wmf]A.正确

[image: image24.wmf]B.错误

13、

DN100不锈钢输油管可以套用不锈钢给水管定额。（    ）

[image: image25.wmf]A.正确

[image: image26.wmf]B.错误

14、

安装工程措施费仅有脚手架搭拆费。（   ）

[image: image27.wmf]A.正确

[image: image28.wmf]B.错误

15、

电缆NHBV-5*1.5是一根电缆。（   ）

[image: image29.wmf]A.正确

[image: image30.wmf]B.错误

16、

定额中没有的项目必须请相关管理部门出具补充定额方可计费。（    ）

[image: image31.wmf]A.正确

[image: image32.wmf]B.错误

17、

只要定额项确定，则在工程量不变的情况下，该预算总价固定。（   ）

[image: image33.wmf]A.正确

[image: image34.wmf]B.错误

18、

Ⅰ类工程都是政府出资兴建的公共建筑。（  ）

[image: image35.wmf]A.正确

[image: image36.wmf]B.错误

19、

材料预算单价中不包括工地现场仓库、材料堆放场的保管费。（  ）

[image: image37.wmf]A.正确

[image: image38.wmf]B.错误

20、

工程施工排水降水费是属于直接工程费的内容。（  ）

[image: image39.wmf]A.正确

[image: image40.wmf]B.错误

21、

施工图预算书中的核心内容是工程量计算书。（  ）

[image: image41.wmf]A.正确

[image: image42.wmf]B.错误

22、

各种散热器，不分明装和暗装，按类型分别选用相应子目。（  ）

[image: image43.wmf]A.正确

[image: image44.wmf]B.错误

23、

安装工程定额基价中一般人工费材料占比最高。（  ）

[image: image45.wmf]A.正确

[image: image46.wmf]B.错误

24、

计算管沟回填土时，管道所占体积要扣除。（  ）

[image: image47.wmf]A.正确

[image: image48.wmf]B.错误

25、

定额中带“（ ）”的材料为主材。（  ）

[image: image49.wmf]A.正确

[image: image50.wmf]B.错误

26、

竣工总结算是对整个工程的定性预算。（  ）

[image: image51.wmf]A.正确

[image: image52.wmf]B.错误

27、

为了避免雨水渗入变压器造成变压绝缘破坏，变压器安装后必须进行整体密封检查。（  ）

[image: image53.wmf]A.正确

[image: image54.wmf]B.错误

28、

(38)企业管理水平越高，则对应施工成本越低。（  ）

[image: image55.wmf]A.正确

[image: image56.wmf]B.错误

第二大题：单项选择题

1、以下哪些工作不属于机电安装工程（   ）。

[image: image57.wmf]A.变压器安装

[image: image58.wmf]B.地源热泵施工

[image: image59.wmf]C.电梯工程

[image: image60.wmf]D.卫生间防水工程

2、工程投标过程中不涉及（   ）工作内容。

[image: image61.wmf]A.控制价编制

[image: image62.wmf]B.施工方案编制

[image: image63.wmf]C.成本测算

[image: image64.wmf]D.标书编制

3、施工结束后进行的计价称为（  ）。

[image: image65.wmf]A.预算

[image: image66.wmf]B.概算

[image: image67.wmf]C.估算

[image: image68.wmf]D.结算

4、一个有4栋楼的住宅小区，总包单位不可以将（   ）工作进行发包。

[image: image69.wmf]A.屋面防水工程

[image: image70.wmf]B.结构工程

[image: image71.wmf]C.室外管网

[image: image72.wmf]D.景观照明

5、某工人工作了2小时，则其对应（  ）工日。

[image: image73.wmf]A.0.4

[image: image74.wmf]B.0.5

[image: image75.wmf]C.0.25

[image: image76.wmf]D.1

6、下列材料哪些不属于主材（  ）。

[image: image77.wmf]A.吊顶龙骨

[image: image78.wmf]B.膨胀螺栓

[image: image79.wmf]C.电线保护管

[image: image80.wmf]D.油漆

7、材料二次搬运费属于（  ）

[image: image81.wmf]A.定额基价

[image: image82.wmf]B.材料费

[image: image83.wmf]C.措施费

[image: image84.wmf]D.总包管理费

8、电气工程中MEB和LEB分别对应的是（  ）

[image: image85.wmf]A.局部等电位箱，总等电位箱

[image: image86.wmf]B.总等电位箱，局部等电位箱

[image: image87.wmf]C.接地端子箱，检查箱

[image: image88.wmf]D.检查箱，接地疯子箱

9、工程计价的的最小单位是（  ）

[image: image89.wmf]A.分项工程

[image: image90.wmf]B.分部工程

[image: image91.wmf]C.单位工程

[image: image92.wmf]D.单项工程

10、某工程造价,1480元/平米*2840平米=420.32万元，以上计算过程不可能是（  ）

[image: image93.wmf]A.估算

[image: image94.wmf]B.概算

[image: image95.wmf]C.结算

[image: image96.wmf]D.匡算

11、工程类别不同取费不同，（  ）类工程取费最高？

[image: image97.wmf]A.Ⅰ
[image: image98.wmf]B.Ⅱ
[image: image99.wmf]C.Ⅲ
[image: image100.wmf]D.Ⅳ
12、排水管道保温计价过程中，保温材料按（  ）计价。

[image: image101.wmf]A.米

[image: image102.wmf]B.平方米

[image: image103.wmf]C.立方米

[image: image104.wmf]D.质量

13、塑料管道安装一般不采用（  ）方式。

[image: image105.wmf]A.热熔

[image: image106.wmf]B.插接

[image: image107.wmf]C.螺纹连接

[image: image108.wmf]D.焊接

14、定额2-355，其中2表示（  ）

[image: image109.wmf]A.工程量为

[image: image110.wmf]B.第2册定额

[image: image111.wmf]C.2类工程

[image: image112.wmf]D.费率

15、投标过程采用模拟清单计价，工程量应按（  ）确定。

[image: image113.wmf]A.招标文件中给定清单

[image: image114.wmf]B.图纸预算工程量

[image: image115.wmf]C.根据经验推算

[image: image116.wmf]D.1个单位

16、招标过程中（ ）文件业主不可公布。

[image: image117.wmf]A.招标清单

[image: image118.wmf]B.招标控制价

[image: image119.wmf]C.标低价

[image: image120.wmf]D.中标价

17、预算定额主要反映的是（   ）

[image: image121.wmf]A.消耗量

[image: image122.wmf]B.价格

[image: image123.wmf]C.单位

[image: image124.wmf]D.时间

18、一根1米长的2000*500的风管，其工程量为（  ）

[image: image125.wmf]A.1平方毫米

[image: image126.wmf]B.1平方厘米

[image: image127.wmf]C.1平方分米

[image: image128.wmf]D.1平方米

19、100米DN30的PVC电管的室内明装安装费大概需要（  ）元。

[image: image129.wmf]A.10

[image: image130.wmf]B.100

[image: image131.wmf]C.1000

[image: image132.wmf]D.10000

20、以下哪些工作不属于给排水工程（   ）

[image: image133.wmf]A.水泵检查接线

[image: image134.wmf]B.洁具安装

[image: image135.wmf]C.水箱安装

[image: image136.wmf]D.压力表安装

21、工程投标过程中报价不得超过（   ）

[image: image137.wmf]A.控制价

[image: image138.wmf]B.成本价

[image: image139.wmf]C.工程总造价

[image: image140.wmf]D.概算价

22、施工结束后进行的计价称为（   ）

[image: image141.wmf]A.预算

[image: image142.wmf]B.概算

[image: image143.wmf]C.估算

[image: image144.wmf]D.结算

23、一个有4栋楼的住宅小区，总包单位可以将（ ）工作进行发包。

[image: image145.wmf]A.地下室整体

[image: image146.wmf]B.地上结构

[image: image147.wmf]C.室外管网

[image: image148.wmf]D.电梯井道

24、一台吊车工作了4小时，则其对应（ ）台班。

[image: image149.wmf]A.0.4

[image: image150.wmf]B.0.5

[image: image151.wmf]C.0.25

[image: image152.wmf]D.1

25、下列材料哪些属于装饰主材（  ）

[image: image153.wmf]A.吊顶龙骨

[image: image154.wmf]B.膨胀螺栓

[image: image155.wmf]C.结构钢筋

[image: image156.wmf]D.水泵

26、总包管管理费属于（  ）

[image: image157.wmf]A.定额基价

[image: image158.wmf]B.材料费

[image: image159.wmf]C.措施费

[image: image160.wmf]D.其它工程费

27、工程量清单编码由（  ）位数字组成。

[image: image161.wmf]A.6

[image: image162.wmf]B.12

[image: image163.wmf]C.9

[image: image164.wmf]D.15

28、电气工程中SC对应的是（  ）

[image: image165.wmf]A.PVC管

[image: image166.wmf]B.焊接钢管

[image: image167.wmf]C.金属软管

[image: image168.wmf]D.桥架

29、

具有独立的设计文件，具备独立施工条件并能形成独立使用功能，但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程（ ）

[image: image169.wmf]A.分项工程

[image: image170.wmf]B.分部工程

[image: image171.wmf]C.单位工程

[image: image172.wmf]D.单项工程

30、算量过程中如物体无固定的规格，而其构造又较复杂，可采用（  ）做为计量单位。

[image: image173.wmf]A.自然单位

[image: image174.wmf]B.体积

[image: image175.wmf]C.面积

[image: image176.wmf]D.长度

31、材料的实验费应计入（  ）

[image: image177.wmf]A.规费

[image: image178.wmf]B.措施费

[image: image179.wmf]C.人工费

[image: image180.wmf]D.直接费

32、以下不是建筑安装工程税金组成的是（   ）

[image: image181.wmf]A.营业税

[image: image182.wmf]B.教育附加税

[image: image183.wmf]C.增值税

[image: image184.wmf]D.城市建设维护税

33、水泵结合器一般不采用（  ）安装方式。

[image: image185.wmf]A.悬挂式

[image: image186.wmf]B.地上式

[image: image187.wmf]C.墙壁式

[image: image188.wmf]D.地下室

34、5芯电缆敷设应乘以（  ）系数。

[image: image189.wmf]A.1.1

[image: image190.wmf]B.1.2

[image: image191.wmf]C.1.3

[image: image192.wmf]D.1.4

35、材料原价是指（  ）

[image: image193.wmf]A.采购价

[image: image194.wmf]B.未流通的出厂价

[image: image195.wmf]C.到岸价

[image: image196.wmf]D.离岸价

36、建设工程工程量清单计价活动应遵循的原则是什（  ）。

[image: image197.wmf]A.客观、公正、公平

[image: image198.wmf]B.客观、低价、公平

[image: image199.wmf]C.低价、公正、公平

[image: image200.wmf]D.客观、公正、低价

37、企业定额主要反映的是（ ）生产效率水平。

[image: image201.wmf]A.行业

[image: image202.wmf]B.国家

[image: image203.wmf]C.企业

[image: image204.wmf]D.个人

38、一种产品编制（   ）

[image: image205.wmf]A.一项定额

[image: image206.wmf]B.两项定额

[image: image207.wmf]C.多项定额

[image: image208.wmf]D.不加限制

39、排气阀一般设置在管道的（  ）

[image: image209.wmf]A.最低点

[image: image210.wmf]B.中间

[image: image211.wmf]C.最高点

[image: image212.wmf]D.末端

40、以下哪些工作属于机电安装工程（   ）

[image: image213.wmf]A.铝合金门窗安装

[image: image214.wmf]B.地源热泵施工

[image: image215.wmf]C.防火卷帘安装

[image: image216.wmf]D.卫生间防水工程

41、导线进入到配电箱的预留长度是（  ）

[image: image217.wmf]A.配电箱高

[image: image218.wmf]B.配电箱周长

[image: image219.wmf]C.配电箱半周长

[image: image220.wmf]D.配电箱宽

42、项目立项前进行的计价称为（  ）

[image: image221.wmf]A.预算

[image: image222.wmf]B.概算

[image: image223.wmf]C.决算

[image: image224.wmf]D.结算

43、一栋2层楼300平米的普通住宅，安装工程造价约（  ）元。

[image: image225.wmf]A.500

[image: image226.wmf]B.50000

[image: image227.wmf]C.500000

[image: image228.wmf]D.5000000

44、某工人工作了4小时，则其对应（   ）工日。

[image: image229.wmf]A.0.4

[image: image230.wmf]B.0.5

[image: image231.wmf]C.0.25

[image: image232.wmf]D.1

45、材料的检验试验费应计入（    ）

[image: image233.wmf]A.规费

[image: image234.wmf]B.措施费

[image: image235.wmf]C.直接工程费

[image: image236.wmf]D.企业管理费

46、材料二次搬运费属于（  ）

[image: image237.wmf]A.定额基价

[image: image238.wmf]B.材料费

[image: image239.wmf]C.措施费

[image: image240.wmf]D.总包管理费

47、下列安装方式中（  ）不属于配电箱安装方式。

[image: image241.wmf]A.吊杆

[image: image242.wmf]B.嵌入

[image: image243.wmf]C.悬挂

[image: image244.wmf]D.落地

48、电气工程中MEB和LEB分别对应的是（  ）

[image: image245.wmf]A.局部等电位箱，总等电位箱

[image: image246.wmf]B.总等电位箱，局部等电位箱

[image: image247.wmf]C.接地端子箱，检查箱

[image: image248.wmf]D.检查箱，接地疯子箱

49、下面属于物理量单位是（  ）

[image: image249.wmf]A.系统

[image: image250.wmf]B.系统

[image: image251.wmf]C.套

[image: image252.wmf]D.台

50、下列（   ）不属于施工单位考虑施工成本。

[image: image253.wmf]A.管理费

[image: image254.wmf]B.项目立项手续费

[image: image255.wmf]C.材料费

[image: image256.wmf]D.管理人员工资

51、下列（  ）不属于判断项目类别的依据。

[image: image257.wmf]A.建筑面积

[image: image258.wmf]B.项目性质

[image: image259.wmf]C.结构高度

[image: image260.wmf]D.投资方

52、物体的截面有一定的形状和大小,但有不同长度时，应当以（  ）为计量单位。

[image: image261.wmf]A.体积

[image: image262.wmf]B.面积

[image: image263.wmf]C.长度

[image: image264.wmf]D.质量

53、住宅内灯具开关安装高度一般为（  ）m。

[image: image265.wmf]A.0.4

[image: image266.wmf]B.0.8

[image: image267.wmf]C.1.0

[image: image268.wmf]D.1.5

54、定额2-355，其中2表示（  ）

[image: image269.wmf]A.工程量为2

[image: image270.wmf]B.第2册定额

[image: image271.wmf]C.2类工程

[image: image272.wmf]D.费率

55、脚手架搭拆费计费基础是（  ）

[image: image273.wmf]A.人工费

[image: image274.wmf]B.材料费

[image: image275.wmf]C.直接费

[image: image276.wmf]D.措施费

56、招标过程中（   ）不能由业主方编制。

[image: image277.wmf]A.招标清单

[image: image278.wmf]B.招标控制价

[image: image279.wmf]C.技术要求

[image: image280.wmf]D.投标预算书

57、定额省价人工计取依据是（   ）

[image: image281.wmf]A.省级相关部门发布人工计价文件

[image: image282.wmf]B.当地信息价

[image: image283.wmf]C.市场询价

[image: image284.wmf]D.工人工资

58、风管的计量单位是（  ）

[image: image285.wmf]A.m

[image: image286.wmf]B.m2

[image: image287.wmf]C.m3

[image: image288.wmf]D.kg

59、配电箱安装内容包括（  ）

[image: image289.wmf]A.墙洞预留

[image: image290.wmf]B.箱内元器件安装

[image: image291.wmf]C.箱体制作

[image: image292.wmf]D.电缆穿管

第三大题：多项选择题

1、安装工程预算定额的编制原则有(  )

[image: image293.wmf]A.最新工艺

[image: image294.wmf]B.社会平均水平

[image: image295.wmf]C.简明适用

[image: image296.wmf]D.统一性与差别性相结合

[image: image297.wmf]E.越高越好

2、投标算量过程中必须注意以下（  ）环节。

[image: image298.wmf]A.招标文件的要求

[image: image299.wmf]B.答疑文件的要求

[image: image300.wmf]C.计价规则的要求

[image: image301.wmf]D.图纸说明

[image: image302.wmf]E.工程总造价

3、投资估算一般由（ ）编制。

[image: image303.wmf]A.施工方

[image: image304.wmf]B.监理单位

[image: image305.wmf]C.业主

[image: image306.wmf]D.造价咨询机构

[image: image307.wmf]E.设备供应商

4、工程中通风管道通常由（ ）材料制成。

[image: image308.wmf]A.钢板

[image: image309.wmf]B.硅酸盐

[image: image310.wmf]C.复合管材

[image: image311.wmf]D.橡胶

[image: image312.wmf]E.铜板

5、清单综合单价包括（ ）

[image: image313.wmf]A.设备费

[image: image314.wmf]B.材料费

[image: image315.wmf]C.措施费

[image: image316.wmf]D.主材费

[image: image317.wmf]E.规费

6、定额按使用范围分为(  )

[image: image318.wmf]A.建筑工程定额

[image: image319.wmf]B.全国统一定额

[image: image320.wmf]C.地方定额

[image: image321.wmf]D.施工定额

[image: image322.wmf]E.企业定额

7、荧光灯2*28W表示（ ）

[image: image323.wmf]A.28个灯管

[image: image324.wmf]B.2个灯管

[image: image325.wmf]C.28W每个灯管

[image: image326.wmf]D.2W每个灯管

[image: image327.wmf]E.总功率56W

8、材料从发货地点开始到用料地点仓库发料为止，要经过材料的(  )

[image: image328.wmf]A.采购

[image: image329.wmf]B.装卸

[image: image330.wmf]C.运输

[image: image331.wmf]D.包装

[image: image332.wmf]E.保管

9、安装工程量的计算有（   ）特点。

[image: image333.wmf]A.计量单位简单

[image: image334.wmf]B.计算方法简便

[image: image335.wmf]C.计算顺序单一

[image: image336.wmf]D.可直接采用材料表中的数量

[image: image337.wmf]E.计量

10、清单综合单价不包括（   ）

[image: image338.wmf]A.设备费

[image: image339.wmf]B.材料费

[image: image340.wmf]C.措施费

[image: image341.wmf]D.主材费

[image: image342.wmf]E.规费

11、下列工程量清单的项目编码肯定错误的是（    ）

[image: image343.wmf]A.010101003001

[image: image344.wmf]B.01010200302

[image: image345.wmf]C.020102002002

[image: image346.wmf]D.060101002001

[image: image347.wmf]E.0301020020001

12、冷热水龙头浴盆安装定额主要包括（      ）

[image: image348.wmf]A.浴盆

[image: image349.wmf]B.浴盆水嘴

[image: image350.wmf]C.排水配件

[image: image351.wmf]D.存水弯

[image: image352.wmf]E.钢管

13、一项定额包括（   ）

[image: image353.wmf]A.资源消耗的数量标准

[image: image354.wmf]B.完成产品的工作内容

[image: image355.wmf]C.质量标准

[image: image356.wmf]D.安全要求

[image: image357.wmf]E.计量单位

14、分部分项工程量清单应包括（  ）

[image: image358.wmf]A.项目编码

[image: image359.wmf]B.项目名称

[image: image360.wmf]C.计量单位

[image: image361.wmf]D.工程数量

[image: image362.wmf]E.预留

第四大题：名词解释题

1、定额

2、套项

3、施工图预算

4、规费

5、直接工程费

6、检查接线

7、工程量清单计价

8、单项工程

9、高层建筑增加费

第五大题：计算题

1、

某工程为一幢十七层框剪结构住宅楼的室内采暖安装工程，底层层高为4.8米，其余层高为3.0m，根据当地定额基价（2003）计算出采暖工程的综合基价为78000元，其中人工费为27200元；其中底层超过3.6米部分的综合基价为10000元，其中人工费为4500元。计算超高增加费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费、系统调试费（写出计算步骤），并计算综合基价合计和人工费合计。（不计算人工费调整）P28 注：（1）超高增加费系数为1.10 （2）高层建筑增加费系数为6％ （3）脚手架搭拆费系数为5％，其中人工费占25％ （4）系统调试费系数为15％，其中人工费占20％  
2、

某项目分部分项工程费为10.00万元，措施项目费为1.22万元，总包管理费为0.70万元，规费暂按规费前合计的6%计取，税金费率为3.48%。

1）、请计算本项目规费金额。

2）、请计算出税金。

3）、请计算出该工程总造价。

3、

某小区的集中供热主干管（无缝钢管φ325*8）工程量为580米。保温厚度50mm，保温层外要求制作PAP保护层，请计算PAP保护层工程量；按PAP保护层安装综合单价为300元/m2，则该部分保护层清单价为多少？（表面积公式为S=[image: image363.png]


*（D+2.1δ+0.0082）*L）

第六大题：简答题

1、例举10种房建项目中常见机电安装工程主材？

2、定额基价主要由哪几部分组成？

3、清单报价中税金的计算基础是？

4、社会保障费包括？

5、室内给水管道安装定额包括哪些工作内容？

6、简述预算编制依据。

7、通风管道工程量如何计算？

8、简述招投标流程？

9、简述工程量清单计价模式下的费用构成。

10、配管的方式哪几种？其中哪种造价较低？

11、工程量清单计价中，管道安装的项目特征描述应包括？

_1234568017.unknown

_1234568081.unknown

_1234568145.unknown

_1234568177.unknown

_1234568209.unknown

_1234568225.unknown

_1234568233.unknown

_1234568241.unknown

_1234568245.unknown

_1234568247.unknown

_1234568249.unknown

_1234568250.unknown

_1234568251.unknown

_1234568248.unknown

_1234568246.unknown

_1234568243.unknown

_1234568244.unknown

_1234568242.unknown

_1234568237.unknown

_1234568239.unknown

_1234568240.unknown

_1234568238.unknown

_1234568235.unknown

_1234568236.unknown

_1234568234.unknown

_1234568229.unknown

_1234568231.unknown

_1234568232.unknown

_1234568230.unknown

_1234568227.unknown

_1234568228.unknown

_1234568226.unknown

_1234568217.unknown

_1234568221.unknown

_1234568223.unknown

_1234568224.unknown

_1234568222.unknown

_1234568219.unknown

_1234568220.unknown

_1234568218.unknown

_1234568213.unknown

_1234568215.unknown

_1234568216.unknown

_1234568214.unknown

_1234568211.unknown

_1234568212.unknown

_1234568210.unknown

_1234568193.unknown

_1234568201.unknown

_1234568205.unknown

_1234568207.unknown

_1234568208.unknown

_1234568206.unknown

_1234568203.unknown

_1234568204.unknown

_1234568202.unknown

_1234568197.unknown

_1234568199.unknown

_1234568200.unknown

_1234568198.unknown

_1234568195.unknown

_1234568196.unknown

_1234568194.unknown

_1234568185.unknown

_1234568189.unknown

_1234568191.unknown

_1234568192.unknown

_1234568190.unknown

_1234568187.unknown

_1234568188.unknown

_1234568186.unknown

_1234568181.unknown

_1234568183.unknown

_1234568184.unknown

_1234568182.unknown

_1234568179.unknown

_1234568180.unknown

_1234568178.unknown

_1234568161.unknown

_1234568169.unknown

_1234568173.unknown

_1234568175.unknown

_1234568176.unknown

_1234568174.unknown

_1234568171.unknown

_1234568172.unknown

_1234568170.unknown

_1234568165.unknown

_1234568167.unknown

_1234568168.unknown

_1234568166.unknown

_1234568163.unknown

_1234568164.unknown

_1234568162.unknown

_1234568153.unknown

_1234568157.unknown

_1234568159.unknown

_1234568160.unknown

_1234568158.unknown

_1234568155.unknown

_1234568156.unknown

_1234568154.unknown

_1234568149.unknown

_1234568151.unknown

_1234568152.unknown

_1234568150.unknown

_1234568147.unknown

_1234568148.unknown

_1234568146.unknown

_1234568113.unknown

_1234568129.unknown

_1234568137.unknown

_1234568141.unknown

_1234568143.unknown

_1234568144.unknown

_1234568142.unknown

_1234568139.unknown

_1234568140.unknown

_1234568138.unknown

_1234568133.unknown

_1234568135.unknown

_1234568136.unknown

_1234568134.unknown

_1234568131.unknown

_1234568132.unknown

_1234568130.unknown

_1234568121.unknown

_1234568125.unknown

_1234568127.unknown

_1234568128.unknown

_1234568126.unknown

_1234568123.unknown

_1234568124.unknown

_1234568122.unknown

_1234568117.unknown

_1234568119.unknown

_1234568120.unknown

_1234568118.unknown

_1234568115.unknown

_1234568116.unknown

_1234568114.unknown

_1234568097.unknown

_1234568105.unknown

_1234568109.unknown

_1234568111.unknown

_1234568112.unknown

_1234568110.unknown

_1234568107.unknown

_1234568108.unknown

_1234568106.unknown

_1234568101.unknown

_1234568103.unknown

_1234568104.unknown

_1234568102.unknown

_1234568099.unknown

_1234568100.unknown

_1234568098.unknown

_1234568089.unknown

_1234568093.unknown

_1234568095.unknown

_1234568096.unknown

_1234568094.unknown

_1234568091.unknown

_1234568092.unknown

_1234568090.unknown

_1234568085.unknown

_1234568087.unknown

_1234568088.unknown

_1234568086.unknown

_1234568083.unknown

_1234568084.unknown

_1234568082.unknown

_1234568049.unknown

_1234568065.unknown

_1234568073.unknown

_1234568077.unknown

_1234568079.unknown

_1234568080.unknown

_1234568078.unknown

_1234568075.unknown

_1234568076.unknown

_1234568074.unknown

_1234568069.unknown

_1234568071.unknown

_1234568072.unknown

_1234568070.unknown

_1234568067.unknown

_1234568068.unknown

_1234568066.unknown

_1234568057.unknown

_1234568061.unknown

_1234568063.unknown

_1234568064.unknown

_1234568062.unknown

_1234568059.unknown

_1234568060.unknown

_1234568058.unknown

_1234568053.unknown

_1234568055.unknown

_1234568056.unknown

_1234568054.unknown

_1234568051.unknown

_1234568052.unknown

_1234568050.unknown

_1234568033.unknown

_1234568041.unknown

_1234568045.unknown

_1234568047.unknown

_1234568048.unknown

_1234568046.unknown

_1234568043.unknown

_1234568044.unknown

_1234568042.unknown

_1234568037.unknown

_1234568039.unknown

_1234568040.unknown

_1234568038.unknown

_1234568035.unknown

_1234568036.unknown

_1234568034.unknown

_1234568025.unknown

_1234568029.unknown

_1234568031.unknown

_1234568032.unknown

_1234568030.unknown

_1234568027.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568021.unknown

_1234568023.unknown

_1234568024.unknown

_1234568022.unknown

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234567953.unknown

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

